清远市住房和城乡建设局大中型建设

工程项目初步设计审查实施办法

- 为进一步规范大中型建设工程项目初步设计审查行为，完善项目前期审查机制，着重提高政府投资项目社会效益和加强政府投资项目前期投资控制管理，根据国务院《建设工程勘察设计管理条例》《广东省建设工程勘察设计管理条例》《关于印发〈广东省建设厅大中型建设工程初步设计审查管理办法〉的通知》（粤建设字〔2008〕24号）、《广东省优化投资项目审批流程实施方案》等相关法律、法规及文件精神，结合我市实际，制定本办法。

- 本办法在清远市行政区域范围内适用。

- 本办法所称的大中型建设工程项目指按照现行国家建设项目设计规模标准划分的大中型房屋建筑和市政基础设施工程项目（不包括水利、交通及其它行业工程项目）,具体划分详见附件9《市政行业、建筑行业（人防工程）建设项目设计规模划分表》。

- 下列大中型建设工程项目的初步设计文件编制完成后，应当按照本办法进行审查。

- 政府投资主管部门审批或核准的关系社会公共利益和公众安全的大中型基础设施和公用事业等项目。

- 政府投资主管部门审批或核准的全部或者部分使用国有资金投融资的大中型工程项目。

- 政府投资主管部门审批或核准的使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的大中型工程项目。

第五条 按照《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令673号）规定实行备案管理的企业投资大中型建设工程项目可不再进行初步设计审查，实行核准管理的企业投资大中型建设工程项目推行初步设计审查承诺制。实行核准管理的企业投资大中型建设工程项目按《广东省政府核准的投资项目目录（2017年本）》执行。

对实行核准管理的企业投资大中型建设工程项目，建设单位书面承诺满足下列条件的，住房和城乡建设主管部门可依据建设单位提交的初步设计文件和承诺书（样式详见附件10《大中型企业投资房屋建筑和市政基础设施工程项目初步设计审查告知承诺书》）作出同意初步设计审查的批复：

1.没有违反国家基本建设程序。

2.设计合理，符合现行建设工程强制性标准，没有采用落后、淘汰以及不符合现行技术产业政策和管理规定的技术、设备或材料等。

3.设计文件符合国家和地方现行建设工程设计文件编制深度规定。

住房和城乡建设主管部门应当加强事中事后监管，建立核查机制，发现初步设计文件与承诺不符的，督促整改或撤回审查同意的批复；发现存在违法违规行为的，依法予以查处。

- 第六条 大中型建设工程项目初步设计审查由管辖该项目的住房和城乡建设主管部门负责组织实施。

- 大中型建设工程项目初步设计审查可以通过组织专家评审方式进行审查，其中政府投资项目也可以采用政府购买服务方式委托具备条件的施工图审查机构、勘察设计单位等第三方专业技术服务机构进行审查。

- 以组织专家评审方式进行审查的大中型建设工程项目初步设计文件按照本《办法》实施审查。对以委托方式实施大中型建设工程项目初步设计审查的，管辖项目的住房和城乡建设主管部门应依据第三方专业技术服务机构出具的技术审查意见作出大中型建设工程项目初步设计审查行政审批批复。以委托方式实施大中型建设工程项目初步设计审查的具体实施细则和办事流程由各级住房和城乡建设主管部门自行制定，并及时向社会公开。

- 第七条 组织实施大中型建设工程项目初步设计审查，应收集下列文件资料：

（一）主管部门批准文件

（二）技术文件，主要包括：

1、拟建设场地工程地质勘察报告；

2、地震安全性评价报告（必要时提供）；

3、超限高层建筑工程抗震设防审查意见（超限工程提供）；

4、工程初步设计文件(包括工程设计说明、图纸、计算书、概算等)。

（三）初步设计技术审查意见

（四）可行性研究报告批复（政府投资项目）

（五）初步设计审查告知承诺书（企业投资的核准项目）

（六）广东省大中型建设工程初步设计审查申请表

（七）法律、法规、规章规定的其他文件

- 第八条 以组织专家评审方式进行审查的资料齐全、签章齐全有效的大中型建设工程项目，由初步设计审查组织单位确定会议时间、地点和参加单位及人员后应在会议召开2个工作日前将会议通知送达评审专家组成员及相关部门。

- 第九条 大中型建设工程项目初步设计评审专家由审查组织单位从清远市住房和城乡建设局门户网站公布的《清远市房屋建筑市政工程勘察设计专家库》（以下简称“专家库”）中抽取。

（一）专家组人数按项目初步设计文件涉及的专业要求确定（人数应不少于3人，且为单数），大型复杂工程的审查专家人数可适当增加。

（二）若专家库内的专家不能满足项目初步设计审查要求需要另行选择其他专家的，建设单位应提供该专家的相关证件及个人简历，经住房和城乡建设主管部门确认后方可参加项目初步设计审查。

（三）与项目的初步设计单位有隶属或利害关系的评审专家不应参加该项目的初步设计评审，专家本人应主动提出回避。

（四）各级住房和城乡建设主管部门应制定大中型建设工程项目初步设计审查专家服务费用年度预算，每年向财政部门申请用于专家评审支出，专家评审费包含专家劳务报酬、专家住宿费、交通费等。

- 第十条 评审会议由初步设计审查组织单位主持，程序如下：

- （一）审查勘察、设计单位人员到会情况并向会议报告人员到会情况，填写《大中型建设工程项目初步设计审查表》相关内容。

（二）由评审专家组成员推荐产生评审专家组组长。

（三）建设单位介绍建设工程项目情况。

（四）勘察、设计单位各专业人员介绍项目专业初步设计情况。

（五）评审专家组成员分专业进行评审。

（六）评审专家组成员形成统一的审查意见，由评审专家组组长作评审总结。

（七）初步设计审查组织单位就会议情况点评，并宣布会议结果。

- 第十一条 初步设计审查组织单位应当根据工程项目规模、评审内容及评审工作量确定充足的评审时间，评审期间评审专家可以根据实际需要提出延长评审时间的要求，初步设计审查组织单位应按要求合理延长评审时间。

- 第十二条 评审专家组应按照《建筑工程设计文件编制深度规定》《市政公用工程设计文件编制深度》《建筑工程初步设计审查要点》以及《市政公用工程初步设计技术审查要点》（详见附件13及附件14）等规定内容进行大中型建设工程项目初步设计审查,并填写《初步设计技术审查意见》。

- 第十三条 初步设计审查结论分为通过、修改后通过、不通过三种。

结论为通过的，即时签署《清远市大中型建设工程项目初步设计审查表》等相关表格文件。

结论为修改后通过的，初步设计审查组织单位签署《关于做好初步设计修改工作的通知》，勘察设计单位应按照专家意见修改初步设计文件，并填写《清远市建设工程初步设计文件审查意见回复表》，5个工作日内交由初步设计审查组织单位提供给专家组复审，专家组复审后，认为可通过的，签署《清远市大中型建设工程项目初步设计审查表》等相关表格文件。结论为修改后通过但未及时提交《清远市建设工程初步设计文件审查意见回复表》和相关资料的，或提交的审查意见回复和相关资料经专家组复审后认为不通过的，勘察设计单位应重新修改初步设计，初步设计审查组织单位应重新组织审查。

结论为不通过的，勘察设计单位应重新修改初步设计，初步设计审查组织单位应重新组织审查。

- 第十四条 审查完成后，初步设计审查组织单位应收集以下资料（含纸质文档及电子文档各一套）作为档案留存：

（一）大中型建设工程项目初步设计审查表

（二）初步设计技术审查意见

（三）大中型建设项目初步设计审查会议签到表

（四）建设工程初步设计文件审查意见回复表（结论为修改后通过的提供）

（五）按专家审查意见修改完善的以下技术文件：

1、拟建设场地工程地质勘察报告；

2、地震安全性评价报告（必要时提供）；

3、超限高层建筑工程抗震设防审查意见（超限工程提供）；

4、工程初步设计文件(包括工程设计说明、图纸、计算书、概算等)。

- 第十五条 经审查通过的大中型建设工程项目初步设计文件是施工图设计的基础，任何单位或个人不得擅自修改，确实需要修改的，修改后应重新进行审查。

第十六条 大中型建设工程项目初步设计文件未经审查通过的，设计单位不得进行施工图设计，施工图审查机构不得进行施工图审查。

第十七条 项目建设单位不得明示或者暗示专家将不能通过的初步设计审查予以通过。初步设计审查组织单位发现建设单位违反本条规定行为的予以指正，情节严重的将书面报告同级纪检监察部门。

第十八条 勘察、设计单位应严格按照大中型建设工程项目初步设计审查要求提供相应的技术文件，项目负责人和主要设计人员应参加审查会议，现场介绍工程概况和初步设计内容，并对评审专家提出的问题进行解答。对初步设计审查过程中勘察、设计单位的不良行为及其勘察、设计文件的质量问题将按照法律法规和《清远市住房和城乡建设行业企业诚信管理办法》、《清远市住房和城乡建设行业企业诚信行为记分办法》等相关规定进行查处。

第十九条 评审专家有如下行为的，住房和城乡建设主管部门给予批评指正，严重者清除出专家库，涉嫌违法的追究法律责任：

（一）无正当理由拒绝参加评审会；

（二）不遵守回避制度参加评审会；

（三）不按规定进行评审，审查意见出现明显错漏；

（四）收受或索取利害人或单位贿赂。

第二十条 清远市住房和城乡建设局结合“双随机，一公开”工作机制对各县（市、区）的大中型建设工程项目初步设计审查工作实施监督和指导。

第二十一条 清远市住房和城乡建设局对全市大中型建设工程项目初步设计审查专家库实行统一管理，适时征集长期从事并精通勘察、设计、科研、教学和管理的专家，按建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气、道路、桥梁、园林、环保、岩土、造价等相关专业进行分类建立专家库，对专家库实行动态管理，并在门户网站（http://www.gdqy.gov.cn/

channel/qyszjj/）上公布。

第二十二条 有关单位或个人在大中型建设工程项目初步设计审查及相关活动中违反相关规定的，按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》和《广东省建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规的规定予以处罚。

第二十三条 本实施办法由清远市住房和城乡建设局负责解释。自2020年8月27日起施行，有效期至2025年8月26日。

- 附件：1.广东省大中型建设工程初步设计审查申请表；

- 2.大中型建设工程项目初步设计审查表；

- 3.关于召开初步设计审查会议的通知；

4.大中型建设项目初步设计审查会议签到表；

5.初步设计技术审查意见；

6.关于做好初步设计修改工作的通知；

7.建设工程初步设计文件审查意见回复表；

8.大中型建设工程项目初步设计审查信用信息表;

9.市政行业、建筑行业（人防工程）建设项目设计规

模划分表；

10.大中型企业投资房屋建筑和市政基础设施工程项

目初步设计审查告知承诺书;

11.大中型建设工程项目初步设计审查专家服务费参

考标准；

12.初步设计的批复样板；

13.建筑工程初步设计技术审查要点；

14.市政公用工程初步设计技术审查要点。