# 2021年人货梯不合格情况

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 产权编号 | 主要存在问题 | 主管部门处理意见 | 处罚进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柏林国际公馆1#楼 | 广东吴川建筑工程有限公司 | 粤EC-S01306 | 保证项目第49条不合格2、一般项目13、36、47、48项合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 2 | 柏林国际公馆2#楼 | 广东吴川建筑工程有限公司 | 粤EC-S00985 | 保证项目第40、43（仅个别螺栓）、49、63条不合格2、一般项目12、13、36、47、48项合格 | 1、行政处罚；2.对责任企业实施诚信扣分（施工单位、安装单位行政处罚行政处罚） |  |
| 3 | 保利天汇花园五期9#、10#楼 | 富利建设集团有限公司 | 粤RK-S00093 | 保证项目第46条不合格2、一般项目17、45项不合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 4 | 保利天汇花园五期7-1#、7-2#楼 | 富利建设集团有限公司 | 粤RK-S00095 | 保证项目第43、46条不合格2、一般项目45、81项不合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 5 | 敏捷东城水岸三期（1、3号地）B区14、15号楼 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 粤AP-S10177 | 保证项目第46、49条不合格2、一般项目12、17、27、45、48项不合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 6 | 合奥花园2#楼 | 广东永方建筑工程有限公司 | 粤RB-S00012 | 保证项目46、49、63条不合格2、一般项目13、38、47、48条项合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 7 | 合奥花园1#楼 | 广东永方建筑工程有限公司 | 粤RA-S00262 | 保证项目5、46、49、77条不合格2、一般项目6、12、13、16、36、47、48、65项不合格 | 1、行政处罚；2.对责任企业实施诚信扣分（施工单位行政处罚） |  |
| 8 | 新时代嘉园3座（商业广场） | 华北建设集团有限公司 | 粤RK-S00117 | 保证项目第49条不合格2、一般项目12、13、45、47、48项不合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 9 | 新时代嘉园3座（商业广场） | 华北建设集团有限公司 | 粤RK-00111 | 保证项目第46、49条不合格2、一般项目12、13、45、47、48项不合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 10 | 广东工程职业技术学院清远校区二期工程 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 粤EC-S01759 | 保证项目第1、3、40条不合格2、一般项目13、47、48项合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 11 | 广东工程职业技术学院清远校区二期工程 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 粤EC-S01761 | 保证项目第1条不合格2、一般项目2、13、47、48项合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 12 | 广东工程职业技术学院清远校区二期工程 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 粤EC-S01917 | 保证项目第1、10、43条不合格2、一般项目13、25、47、48项不合格 | 1、行政处罚；2.对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 13 | 广东工程职业技术学院清远校区二期工程 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 粤EC-S01763 | 保证项目第1条不合格2、一般项目13、25、47、48项不合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 14 | 广东工程职业技术学院清远校区二期工程 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 粤EC-S01764 | 保证项目第1、26、43条不合格2、一般项目13、25、47、48、73项不合格 | 1、行政处罚；2.对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 15 | 广东工程职业技术学院清远校区二期工程 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 粤EC-S01762 | 保证项目1、40条不合格2、一般项目13、47、48条项合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 16 | 嘉宝新城1#楼、2#楼、3#楼及地下室 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 粤AE-S0253 | 保证不合格项为46、49，一般不合格项为12、36、47、48 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 17 | 悦美花园7#-92#、地下室 | 湖南省第三工程有限公司 | 粤AY-S00262 | 保证不合格项为1、46，一般不合格项为13、25、35、47、48； | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 18 | 悦美花园7#-92#、地下室 | 湖南省第三工程有限公司 | 粤AY-S00266 | 保证不合格项为1、46，一般不合格项为13、47、48 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分；3、对安装单位行政处罚 |  |

| # 2021年塔吊不合格情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 产权编号 | 主要存在问题 | 主管部门处理意见 | 处罚进度 |
| 1 | 新时代嘉园3座（商业广场） | 华北建设集团有限公司 | 粤RK-01004 | 保证项目第54、60、62条不合格2、一般项目13、22、38、81项不合格 | 1、行政处罚；2.对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 2 | 清远恒大御溪谷花园46、47、54、77、78、85、86、186-189、212、216、217、241、243#住宅 | 中国建筑技术集团有限公司 | 粤EC-T03595 | 保证项目第1、39、86条不合格2、一般项目13、15、20、22、40、52、79、85、项不合格 | 1、行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 3 | 恒大御溪谷花园196-203#住宅 | 中国建筑技术集团有限公司 | 粤AE-T02588 | 保证项目第54、59条不合格2、一般项目6、13、22、40、52、79、85、项不合格 | 1、行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 4 | 清远恒大御溪谷花园4-9、26-28、32、33、92、93、133-139、163-166、195#住宅 | 中国建筑技术集团有限公司 | 粤EC-T01273 | 保证项目第59条不合格2、一般项目13、15、22、23项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 5 | 清远恒大御溪谷花园10-15、64、114-116、170-172#住宅 | 中国建筑技术集团有限公司 | 粤AE-T02164 | 保证项目第59、70条不合格2、一般项目13、15、22、31、48、52、79项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 6 | 清远恒大御溪谷花园4-9、26-28、32、33、92、93、133-139、163-166、195住宅 | 中国建筑技术集团有限公司 | 粤AE-T00236 | 保证项目第59、条不合格2、一般项目6、13、15、20、31、40、52、79项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 7 | 敏捷东城水岸三期（1、3号地）B区11-13号楼、16号楼及B区地下室 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 粤MB-T00130 | 保证项目第62条不合格2、一般项目6、23、38、63、68项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 8 | 敏捷东城水岸三期（1、3号地）B区14、15#号楼 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 粤MB-T00123 | 保证项目第62条不合格2、一般项目38项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 9 | 敏捷东城水岸三期（1、3号地）B区11-13号楼、16号楼及B区地下室 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 粤MB-T00149 | 保证项目第62条不合格2、一般项目13、38项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 10 | 敏捷东城水岸二期（4号地）7、8号楼及地下室二区 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 粤MB-T00023 | 保证项目第42条不合格2、一般项目13、38、48项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（施工单位行政处罚） |  |
| 11 | 保利天汇花园四期1、2、4、11、14#栋 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 粤AE-T03379 | 保证项目第55、60条不合格2、一般项目13、22、38、48项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（施工单位行政处罚） |  |
| 12 | 保利天汇花园五期地下室1# | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 粤F-T00315 | 保证项目第60、61条不合格2、一般项目13、38、52项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 13 | 瀚清华府19、20、21、22#楼 | 潮州市建筑安装总公司 | 粤HA-T00346 | 保证项目第60条不合格2、一般项目23、28、40项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 14 | 新亚利苑地下室 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 粤RK-T0058 | 保证项目第1、39、53、54、57条不合格2、一般项目12、20、81项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（施工单位行政处罚） |  |
| 15 | 望陶轩 | 广东宏业建设工程有限公司 | 粤RM-T00092 | 保证项目第1、61条不合格2、一般项目6、13、20、23、38、40项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（施工单位行政处罚） |  |
| 16 | 丽江花园9、10、11、12、21座及二期地下室 | 佛山市三水区第一建筑集团有限公司 | 粤AE-T00593 | 保证项目第1条不合格2、一般项目13、23、38、52、68、81项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（施工单位行政处罚） |  |
| 17 | 丽江花园13、15、16座及一期地下室 | 佛山市三水区第一建筑集团有限公司 | 粤AE-T00218 | 保证项目第60条不合格2、一般项目6、12、81项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 18 | 石榴春江湖畔1#～9#及地下室一、二、三区 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 粤BF-T01511 | 保证项目第1、60条不合格2、一般项目13、20、38、67、81、98项不合格 | 1.行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（施工单位行政处罚） |  |
| 19 | 广东科贸职业学院清远校区二期工程 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 粤RA-T00308 | 保证项目第53、60条不合格2、一般项目13、38项不合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 20 | 清远政法系统综合教育基地和政法干警体能训练中心 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 粤LA-T01207 | 保证项目第1、54、59条不合格2、一般项目13、22、23、38、52、项不合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分） |  |
| 21 | 清远市绿能环保发电项目 | 福建省工业设备安装有限公司 | 闵DA-T10007 | 保证项目第1条不合格2、一般项目13、15、38项不合格 | 1、行政处罚；2、对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 22 | 清远市绿能环保发电项目 | 福建省工业设备安装有限公司 | 苏DH-T00050 | 保证项目第42条不合格2、一般项目9、13、15、22、23、38、52、81项不合格 | 行政处罚；2、对责任企业实施诚信、动态扣分（总包、安装单位行政处罚） |  |
| 23 | 幸福家园16#楼 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 粤RA-T00258 | 保证不合格项为59、60，一般不合格项为13、23、38、68 | 1、限期整改；2.对责任企业实施诚信扣分；3、对施工、安装单位行政处罚 |  |
| 24 | 时代天韵花园21#22#23#楼 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 粤EC-T02662 | 保证不合格项为60，一般不合格项为13、22、23、38、81 | 1、限期整改；2.对责任企业实施诚信扣分；3、对施工、安装单位行政处罚 |  |
| 25 | 时代天韵花园1#、2#3#、8#、9#、10#、26#楼 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 粤EC-T03435 | 保证不合格项为1，一般不合格项为13、22、23、38、81 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 26 | 美林湖水镇T区A3#、A4#楼 | 广州市花都第四建筑有限公司 | 粤RA-T00317 | 保证不合格项为1、62、86，一般不合格项为6、23、31、38、48、81、85 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 27 | 力高君誉府1#-4#楼及地下室 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 粤RA-T00265 | 保证不合格项为60，一般不合格项为13、22、38、68、81 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 28 | 海伦堡海琴湾花园33#、34#楼 | 广东禾润建设工程有限公司 | 粤SA-T01708 | 保证不合格项为57、59，一般不合格项为8、13、20、31、38 | 1、限期整改；2.对责任企业实施诚信扣分；3、对施工、安装单位行政处罚 |  |
| 29 | 新翡翠上城1#楼 | 清远市金誉建筑工程有限公司 | 粤MB-T00193 | 保证不合格项为54、62、86，一般不合格项为13、22、38、52 | 1、限期整改；2.对责任企业实施诚信扣分；3、对施工、安装单位行政处罚 |  |
| 30 | 新翡翠上城2#楼 | 清远市金誉建筑工程有限公司 | 粤EC-T04527 | 保证不合格项为62，一般不合格项为6、7、13、16、31、38， | 1、限期整改；2.对责任企业实施诚信扣分；3、对施工、安装单位行政处罚 |  |
| 31 | 新何碧桂园2# | 天祥建设集团股份有限公司 | 粤BE-T03736 | 保证不合格项为1、55、60，一般不合格项为13、18、20、22、31、52、81 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |
| 32 | 广东工程职业技术学院清远校区二期工程 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 粤EC-T01713 | 保证项目1、74条不合格2、一般项目13、16、22、23、38、48项不合格 | 1、行政处罚；2.对责任企业实施诚信扣分（安装单位行政处罚） |  |
| 33 | 广东工程职业技术学院清远校区二期工程 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 粤EC-T01714 | 保证项目第59条不合格2、一般项目13、38、40项不合格 | 1、限期整改；2.对责任企业实施动态扣分 |  |