2016年中央环境保护督察整改任务整改任务(序号十三）、2018年“回头看”及固体废物环境问题专项督察整改事项(序号二十一）的整改情况公示

根据广东省环境保护督察整改工作领导小组办公室《关于规范中央生态环境保护督察整改任务销号工作的通知》(粤环函〔2020〕310号)要求，现将“2016年中央环境保护督察整改任务整改任务(序号十三）、2018年“回头看”及固体废物环境问题专项督察整改事项(序号二十一）”的整改情况公示如下：

- 反馈问题

1.2016年反馈问题：粤东西北地区1013个乡镇仅有133个建成污水处理设施，大量生活污水直排。

2.2108年反馈问题：乡镇污水收集处理远不到位，督察整改方案要求，2018年全部启动粤东西北地区乡镇一级污水处理设施建设，2019年底全部建成。督察发现，粤东西北地区1013个乡镇目前仅有203个乡镇建成污水处理设施，覆盖率仅有五分之一，一些建成的乡镇污水处理厂由于管网和管理等问题也难以正常运行。

- 整改目标

- 完善乡镇污水处理设施及配套管网，2020年年底前实现建制镇污水处理设施全覆盖。

三、整改措施

- 1．落实地方党委、政府乡镇污水处理设施建设的主体责任，加大资金投入力度，加快乡镇污水处理设施及管网建设，确保按期完成建设任务。加强对污水处理设施的运行管理，建立健全各项管理制度，确保污水处理设施长期、稳定运行，充分发挥治污效果。

- 2．强化督办指导。市水利局加强统筹指导，牵头对镇级污水处理设施建设推进进度和工作完成情况开展督办，对进度滞后的地区进行约谈。

四、整改措施落实情况

- 整改目标完成情况

- 根据《关于2020年全省污染防治攻坚战重点目标任务完成情况的通报》（粤污防办〔2021〕1号），我市2018年以来新增县级以上城市污水管网189.95公里，2018 年以来城镇老旧污水管网改造127.35公里，2018 年以来新增镇级污水处理设施处理能力9.999万吨/日，新增镇级污水处理设施76座，且新增的镇级污水处理设施均已全部完成环保验收工作。

- 整改措施落实情况

- 1.2020年印发并实施《清远市城镇污水处理提质增效三行动方案（2019-2021年）》，2021年完成清远市城市生活污水处理“双转变、双提升“提质增效工作（2021 年上半年）评估。

- 2.2020年、2021年，市政府、市水利局已先后多次到各县（市、区）调研、抽检镇级生活污水处理设施建设和运行管理情况，督促抓紧完成已建成设施的附属工程建设，持续推进配套管网建设，抓好常态化的运营和管理。

3.市委、市政府研究决定由国企成立了清远市排水管理有限公司，统筹污水排水建设和管护工作，并分阶段开展组建接管工作，有利于加快补齐城镇生活污水处理设施及管网建设短板，理顺管理体制，提升机械化、信息化管护水平，建立健全清远市排水长效管护体制，提升污水收集和处理能效。

五、评估结论

- 以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式，向清远市水利局反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

- 公示时间：2022年3月XX日至2022年3月XX日，共5个工作日。

- 受理部门：清远市水利局

- 联 系 人：王奎，联系电话：0763-3369330

- 联系地址：清远市新城区鹿鸣路八号之9

- 清远市市生态环境保护督察整改

- 工作领导小组办公室

- 2022年3月XX日