清远市环境保护局文件

清环〔2014〕252号

清远市环境保护局关于印发《清远市大燕河水质保护和治理工作实施方案》的通知

清城区人民政府、广东清远经济开发区管委会，市直有关单位：

根据《清远市人民政府办公室关于印发清远北江流域水质保护和治理工作实施方案的通知》（清府办〔2014〕29号）要求，为切实做好大燕河水质保护和治理工作，全面改善和提升大燕河水环境质量，我局牵头制定了《清远市大燕河水质保护和治理工作实施方案》，并征求各县（市、区）政府和相关单位意见，现印发给你们，请遵照执行。

附件：清远市大燕河水质保护和治理工作实施方案

清远市环境保护局

2014年10月28日

附件：

清远市大燕河水质保护和治理工作实施方案

根据《清远市人民政府办公室关于印发清远北江流域水质保护和治理工作实施方案的通知》（清府办〔2014〕29号）要求，为切实做好大燕河水质保护和治理工作，全面改善和提升大燕河水环境质量，特制定本实施方案。

一、工作目标

通过清理整治大燕河及周边水体污染问题，削减污染排放，打击各种水污染环境的违法行为，消除各种可能的水环境安全隐患，增加大燕河环境容量，实现2015年大燕河干流水质达到IV类水水质目标。

二、整治范围

大燕河流域（包括干流、主要支流及清城区南部片区主要排污通道）。

- 主要工作任务

（一）整治城镇生活污水直排和城镇生活环境问题（清城区政府牵头，广东清远经济开发区、市环保局、市城乡规划局、市水务局、市代建局配合）

1、整治城镇生活污水直排问题

横荷污水处理厂，洲心污水处理厂2014年建成,2015年投入使用；全力推进龙塘河截污工程（一期）动工建设，2014年底完成工程量的30%，2015年完成100%工程量（责任单位：市水务局）。加快大排坑、青榄海、龙塘河等河涌整治工程（责任单位：清城区人民政府、广东清远经济开发区）。加快供排水规划，以清城区北江南部片区作为一个整体，统一工业、生活污水管网的规划和建设（责任单位：市城乡规划局、市水务局）。加快横荷、洲心污水处理厂配套污水管网建设，确保与污水处理厂同时投入使用；加快各村镇污水处理设施的建设，特别是加快源潭镇、龙塘镇污水管网的建设和广东清远经济开发区百嘉科技创新园污水管网的建设及管理。2014年底前完成规划广东清远经济开发区范围内的工业废水排放通道。保证源潭、龙塘污水处理厂的正常运行，增加污水的收集率，减少污水直排水体，保护大燕河水质。（责任单位：清城区人民政府、广东清远经济开发区）

2、清理大燕河及主要支流的河面水浮莲及漂浮杂物，负责日常河面生活垃圾、水生植物打捞工作，实施水面保洁工程。（责任单位：清城区人民政府）

- 整治禽畜养殖、网箱养鱼等农业面污染源问题（清城区政府牵头，市农业局、市环保局配合）

2014年12月底前取缔大燕河流域禁养区内和禁养区外未经审批的禽蓄养殖和水产养殖活动，设立禁养标志牌；2014年底前确保禁养区内未见水面养鹅鸭及网箱、拦网养鱼情况（责任单位：清城区人民政府）。制定定期巡查等管理规定，确保禁养区内常年保持无禽畜养殖和水产养殖活动，并制定确保大燕河生态环境有明显改善的有效政策（责任单位：市农业局）。进一步规范流域内禁养区外有环保审批手续和完成“三同时”验收的企业按要求做到达标排放。（责任单位：市保护局）

- 整治流域水体及堤岸直排污水的餐饮企业。（清城区政府牵头，市公安局、商务局、环保局、食品药品监管局、工商局、城管局及清远供电局配合）

2015年底前清理和取缔流域河道、堤坝内的所有固定餐饮企业，对堤坝外发现向大燕河直排污水或私设排污口的固定餐饮企业一律停业整改，整改不到位或不整改的一律关闭。（责任单位：清城区人民政府）

- 整治工业企业排污问题（清城区政府牵头，广东清远经济开发区管委会、市环保局配合）

加强环保日常监督管理。加强对广东清远经济开发区内的9家印染企业和清城区范围内的10家电镀企业的污染整治和监管,对整治检查中发现未落实建设项目环境影响评价的企业和未落实“三同时”制度、超出环评审批范围、私设排污口、对超标排放、违规处置危险废物等情况的企业和发现有安全隐患的企业限期进行整改或进行处罚，2次整改不到位或不整改的一律报送政府勒令停产整治或予以关闭。对发现私设暗管“偷排”等严重违法现象的企业一律按“两高”司法解释相关要求，移送公安部门处理（责任单位：市环保局）。对河道上的瓷砂、洗矿企业一律予以取缔，对不符合要求的砖厂等实行停产整顿，形成定期巡查和规范化、制度化的长效机制。（责任单位：清城区人民政府）

（五）整治矿山乱挖乱采乱排现象，加强对流域内水源涵养林、护岸林等生态公益林的保护和建设（清城区政府牵头，市国土局、林业局配合）

2015年以瓷土、建筑用石开采业为重点，加强矿山整治，切实做好水土保持工作。对流域岸边及可视范围内的林木实行分类管理，加强生态公益林管护，严格执行森林采伐限额管理制度。2014年完成保护和建设规划。

（六）加强水资源调度（市水务局负责）

结合大燕河水利工程建设，合理调度水资源，确保大燕河日常达到11立方米/秒的生态流量水平，增加大燕河环境容量。

四、时间安排

（一）第一阶段：摸查和制定方案（2014年12月前完成）

摸查情况和存在问题，制定整改方案和整治计划，列出具体落实的责任分工和完成时间表。

（1）污水直排问题

摸查水体沿岸各村镇、生活小区、楼盘的生活污水和各企业工业污水、餐饮企业污水去向，排查各私设排污口的位置及主要污染贡献因子及污染情况，检查污水处理厂配套管网建设和运行情况，并登记造册。（责任单位：清城区人民政府）

（2）农业面污染源问题

摸查禁养区内的及禁养区外未经审批建设的禽畜、水产养殖场，并登记造册。（责任单位：市农业局）

（3）矿山开采造成污染问题

摸查水体可视范围内的矿山开采情况，对造成水土流失和水库库区水体污染的，进行登记造册。（责任单位：市国土资源局）

（4）生活垃圾污染问题

摸查水体可视范围内是否有垃圾、漂浮杂物等，是否有水浮莲产生，了解各乡镇生活垃圾、餐饮垃圾等生活垃圾去向。（责任单位：清城区人民政府）

（5）企业水污染问题

摸查水体沿线企业及园区直排、偷排等现象，检查企业是否有环保部门审批手续，是否落实“三同时”制度，是否超出环评审批范围，是否私设排污口等情况，并按规范做好每家企业的检查记录。（责任单位：市环保局）

（6）污水处理厂及配套管网建设问题

检查横荷、洲心污水处理厂建设情况，龙塘河截污工程建设情况，以及配套管网建设情况（责任单位：市水务局）。重点做好广东清远经济开发区范围内污水管网建设情况调查，摸清现状，提出建设、完善方案。（责任单位：清城区人民政府、广东清远经济开发区）

（7）河道堵塞和水利防护问题

组织实施河道疏浚和水利、防洪工程，检查河道工程维护、水域岸线资源管理，协调河道管理范围确权划界；依法组织查处各类侵害河道的违法行为。（责任单位：清城区人民政府）

- 第二阶段：整治和提升（2015年1月-2015年11月）

1、清城区政府的任务和责任。

建立“河长”制。清城区人民政府要切实对辖区水环境质量负责，区政府“一把手”为“总河长”。各乡镇辖区政府主要领导为本辖区河流的“河长”，对辖区水环境质量负责。清城区人民政府牵头各乡镇辖区政府和广东清远经济开发区具体落实各自辖区的水质保护和治理工作，“河长”和开发区各自根据摸查发现的问题和主要工作任务拟定各自整改方案和整治计划时间表。建立监测体系。由清城区人民政府牵头设立各乡镇政府管辖区水质的监测点位和频次，做好监测工作，每季度前各辖区水质状况交大燕河水质保护和治理工作领导小组办公室，作为考核依据之一。

- 市直有关单位的任务和责任。

市直各有关单位按照各自职责范围做好督查工作的落实，2014年12月底前将摸查发现的问题和情况及时反馈给清城区政府，积极指导和配合清城区政府落实有关整治任务。2015年1月底前拟定具体督查工作方案对整治工作进行督查，督查情况每季度末以文件或表格形式反馈给清城区人民政府，以便清城区人民政府具体落实和调整整治计划。

3、第三阶段：检查验收（2015年12月）

大燕河水质保护和治理工作领导小组办公室负责组织成员单位进行现场考核，汇总大燕河年度水质检测达标情况和整治工作情况，形成考核结果报市北江流域水质保护和治理工作领导小组办公室。

五、保障措施

（一）加强组织领导

清城区政府、市直各有关单位应加强协调配合，及时研究制定相关政策措施，按整治要求落实责任，切实完成整治目标任务。清城区政府成立大燕河综合整治工作领导小组，组织开展整治工作。

（二）落实责任措施

要充分认识水污染防治工作的重要性、紧迫性和艰巨性，坚持“一把手”负总责、亲自抓，分管领导具体抓、采取强有力措施，切实落实本方案。建立和落实“河长”制，推动环境管理重心下移，形成市、区、镇三级联合推进的工作格局。清城区政府负责指导、督促辖区各职能部门和各乡镇政府按整治计划和时间表落实各项整治任务，协调市直有关单位协助落实有关水环境污染整治工作，定期形成工作进展报告上报给市北江流域水质保护和治理工作领导小组办公室。

（三）建立督查及惩治机制

清城区人民政府严格执行责任追究制度，对本方案执行不力、措施不落实、效果不明显、任务未完成的单位责任人严格按规定予以问责；对治理工作成绩突出的单位予以表彰奖励。对市直部门未按职责做好督导工作的，将情况通报市北江流域水质保护和治理工作领导小组办公室，提请清远市人民政府给予责任追究。